РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРУЖИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРУЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.03.2018 г. | № 42 | х. Кружилинский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кружилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

На основании постановления Администрации Кружилинского сельского поселения от 04.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кружилинского сельского поселения Шолоховского района», распоряжения Администрации Кружилинского сельского поселения от 04.09.2013 № 33 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кружилинского сельского поселения Шолоховского района»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кружилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»,  утвержденной постановлением Администрации Кружилинского сельского поселения от 14.10.2013 №123 Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на  официальном сайте Администрации Кружилинского сельского поселения

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации  Кружилинского

сельского поселения                                                            И.А. Похлебкина

Исп: Никулина Е.С.

Тел: 88635370125

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кружилинского сельского  поселения

от 28.03.2018г. №42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кружилинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2017 год

Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из областного бюджета и  бюджета Шолоховского района в сумме 646,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 635,4 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых актов в целях  безопасности дорожного движения;

-  разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети;

В 2017 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Кружилинском сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 646,0 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 167,3 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 478,7 тыс. руб. (в т.ч. на Софинансирование субсидий областного бюджета -11,2 тыс. руб)

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составили в целом по Программе 635,4 тыс. рублей.

-  за счет средств областного бюджета 159,9 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 475,5 тыс. руб. (в т.ч. на Софинансирование субсидий областного бюджета -10,8 тыс. руб.)

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах 1,2,3,4,5.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процент | 0 |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Марейко И.Р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 646,0 | 635,4 |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 646,0 | 635,4 |  |
| 1.1.3 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета Кружилинского сельского поселения Шолоховского района, областного бюджета, федерального, бюджета Шолоховского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2017 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 646,0 | 635,4 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 478,7 | 475,5 |
|  |  | областной бюджет | 167,3 | 159,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы» | всего | 646,0 | 635,4 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 478,7 | 475,5 |
|  |  | областной бюджет | 167,3 | 159,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 646,0 | 635,4 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 478,7 | 475,5 |
|  |  | областной бюджет | 167,3 | 159,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Таблица 4

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет бюджета поселения |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 93,7 | 6,3 | 0 | 0 | 159,9 | 93,7 | 10,8 | 6,3 |
| Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 93,7 | 6,3 | 0 | 0 | 159,9 | 93,7 | 10,8 | 6,3 |
| * в соответствии с правовыми актами, соглашениями |

### Таблица 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) Расходы на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Кружилинское сельское поселение | 93,7 | 6,3 | 159,9 | 93,7 | 10,8 | 6,3 |
| ВСЕГО: | 93,7 | 6,3 | 159,9 | 93,7 | 10,8 | 6,3 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Благодаря принятию Программы улучшились  транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Кружилинского сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2017 году результатам.

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.